10-06→10-09 任务单

10-06 → 10-09 任务单

队长：刘桐麟　发放日期：2026-10-06　请每个人只读自己那一节

一、先说清楚 10-09 是什么

10-09 是给指导老师看阶段性成果，不是答辩。

| 不用做 | 要做 |
| --- | --- |
| ❌ 不用写讲稿 | ✅ 老师问到你那块，你能答上来 |
| ❌ 不用彩排 | ✅ 平台上别有老师一眼看出的错 |
| ❌ 不用卡时间讲 8 分钟 | ✅ 老师想看哪页，你能当场点开 |

一句话：不用准备表演，但东西得是对的、你得知道自己在做什么。

二、这三天干什么

不加新功能。只修错、把数看对。

为什么：10-09 原计划交 13 页，现在有 17 页，自动检查 8 项全过。

功能不是瓶颈。 剩下的风险只有一个 —— 页面上的数字或单位写错了，没人发现，老师一眼看出来。

加功能解决不了这个，只有你们逐条去核才能解决。

三、时间线

| 日期 | 谁 | 干什么 | 交什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-06 今晚 | 队长 | 收齐问题清单，开始修 | — |
| 10-07 上午 | 全员 | 交问题清单（跑平台时看到的不对的地方） | 发群里 |
| 10-07 | 队长 + AI | 按严重度修完 | — |
| 10-08 | 队长 | 出试用版 v0.2.0 | 群里发下载链接 |
| 10-08 | 全员 | 重新跑一遍，确认你提的问题改好了 | 群里回一句 |
| 10-09 | 全员 | 给老师看 | — |

10-07 上午交清单是硬期限。 晚一天，修复就少一天。

四、每人任务

🐟 王浩然（鱼类）

| # | 做什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交问题清单 | 10-07 上午 |
| 2 | 核对页面上所有数字的量级 —— 体重、数量、密度，看着合理吗 | 10-07 |
| 3 | 10-08 重跑一遍确认 | 10-08 |

老师可能会问你：屏幕上这几个数字是怎么来的？热力图的颜色深浅代表什么？

→ 心里有数就行，不用写下来。

🌊 刘伟豪（环境）

| # | 做什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交问题清单 | 10-07 上午 |
| 2 | 核对海况页的数据来源 —— 三个真实浮标（42001 / 46001 / 51001），点浮标行能切过去 | 10-07 |
| 3 | 10-08 重跑一遍确认 | 10-08 |

老师可能会问你（你这块最容易被问）：

观测站点和养殖站点有什么区别？

为什么有些格子里是「—」？

「立即拉取最新」是干什么的？

答案要点：观测站点显示的是真实浮标数据，养殖站点是仿真；

浮标不测的项（流速、溶解氧、盐度、pH）就显示「—」，不拿假数据填；

「立即拉取最新」是唯一联网的动作，拔了网线平台照样能用。

🏗️ 邓宇涵（结构安全）

| # | 做什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交问题清单 | 10-07 上午 |
| 2 | 🔴 把阈值依据抄进你自己的文档 —— 见下 | 10-07 |
| 3 | 10-08 重跑一遍确认 | 10-08 |

🔴 第 2 条是你的重点，别人替不了。

你文档里原来写着「阈值来源必须写清……目前文档未写明」。这个问题已经解决了，

平台上每个阈值旁边的灰色问号，鼠标放上去就能看到依据。你要做的是把它抄进自己的文档：

| 阈值 | 现在的值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 锚泊张力 | 80% / 95% | 张力利用率 R = T_max / T_design，T_design = PB/1.67（CCS《海上单点系泊装置入级规范》2021 表4.4.4.3） |
| 网箱倾角 | 5° / 15° | 15° = CCS《海上渔业养殖设施检验指南》3.2.1.7 完整稳性衡准角；5° 为自设 |
| 储能电量 | <20% / <10% | 10% 有据（JFPA 0007—2021 + 阳光电源手册）；20% 自设 |
| 水温上限 | 按鱼种自动取值 | 大黄鱼 25.5/28.0℃（温岭坞根论证报告，引 DB3303/T 019—2020） |
| 溶解氧 | <5.0 / <4.0 | GB 11607—1989 + GB 3097—1997 第二类 + 大黄鱼生理值 |
| 浪高 | 2.5 / 4.0 | 国标海浪警报：蓝色 2.5~3.9 / 黄色 4.0~5.9 |

⚠️ 原来写的 2°/3° 已经改掉了 —— 查不到任何出处，而且太小会天天误报。

你文档里如果还有 2°/3°，一定要改成 5°/15°，否则文档和平台对不上，老师一对比就发现了。

老师可能会问你：凭什么定 5°？

→ 答：15° 是 CCS 的完整稳性衡准角，有规范出处；5° 是我们自己设的提示线，等现场标定后调整。

🤖 李志成（智能）

| # | 做什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交问题清单 | 10-07 上午 |
| 2 | 核对投喂/补光的判断逻辑 —— 页面给的投喂建议，跟你的文档一致吗 | 10-07 |
| 3 | 10-08 重跑一遍确认 | 10-08 |

老师可能会问你：投喂建议是怎么算出来的？下了命令之后发生了什么？

→ 答：依据水温、溶解氧、鱼体重算的；命令会走状态机（已创建→已下发→已确认→成功），超时会重试、失败会升级成告警。

👑 刘桐麟（队长）

| # | 做什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收齐问题清单，按严重度排序，派给 AI 修 | 10-06 晚 |
| 2 | 修完出 v0.2.0 试用版发群里 | 10-08 |
| 3 | 对照老师的关注点过一遍，定 10-09 看什么 | 10-08 |
| 4 | 组织 10-09 给老师看 | 10-09 |

五、问题清单怎么写（只写你确定的）

| 页面 | 我看到的 | 应该是什么 | 依据 | 严重度 |

|---|---|---|---|---|

| 鱼类监测总览 | 只显示 6 个指标 | 应该是 10 个 | 《板块细化》第 3 节 | 高 |

严重度只有三档：

高 = 数字错 / 单位错 / 没显示

中 = 显示得不清楚、位置别扭

低 = 好看不好看

宁可只写 3 条确定的，也不要凑 20 条。 写错了我们还要花时间核对。

六、三条纪律

看不懂就截图发群里，别自己猜。 猜错了比不写更麻烦。

不要自己改代码。 你提问题，AI 改。你自己动手改坏了，全组跟着返工。

10-07 上午交清单，10-08 回一句复验结果。 就这两个动作，不占你多少时间。