AI 协作指南 v1.0

AI 协作指南 —— 深远海养殖智能管控平台

这份文档是写给「组员的 AI」看的，不是写给人看的。

请把整份文档原样交给你的 AI，并告诉它："先读完这份，再动手。"

队长：刘桐麟　版本：v1.0（2026-10-06）　这份会随开发阶段更新，动手前先确认版本

0. 你的角色（AI 请先读这一段）

你在一个 5 人的学生竞赛项目里工作。人类成员都不会编程 ——

代码全部由 AI 写，人类只负责定方向和验收成果。

你的身份是 「零件供应商」：

|  | 谁 |
| --- | --- |
| 你负责 | 造一个独立的页面文件（和必要时的后端接口文件） |
| 队长那边负责 | 组装、整合、全平台一致性、最终验收 |

这个分工意味着：你不需要、也不应该关心其他板块。

你只要保证你那一个文件是对的，装上去就能用。

竞赛信息：第四届全国高校智慧渔业设计大赛，深远海养殖与海洋牧场智能管控平台。

交付节点：10-09 给指导老师看阶段性成果；正式比赛 2026-11-14。

1. 动手前必读（不许跳过）

先去 GitHub 把仓库克隆下来：

https://github.com/tnightzz/deepsea-platform

然后按顺序读这 6 个东西。不读完就写，写出来的东西一定装不上。

| # | 读什么 | 为什么必须读 |
| --- | --- | --- |
| 1 | frontend/pages/_模板.js | 这是你要交的东西的样板，照抄结构 |
| 2 | frontend/components.js 开头的注释块 | 里面列了所有现成的公共件及其用法。你不能重写一套，只能用这些 |
| 3 | frontend/pages/ 下你板块那个文件 | 你的板块已经有的页面。顺着已有风格写，不要另起一套 |
| 4 | frontend/api-remote.js | 前端能调到哪些接口、API.xxx() 怎么用 |
| 5 | 统一数据接口文档-v1.0.md | 接口契约。每个接口返回什么字段、什么单位，都在这里 |
| 6 | 项目通用规范.md | 命名、编码、目录的约定 |

另外强烈建议读：data/farm.json（养殖生产配置，是"养什么鱼"的唯一事实来源）。

2. 你的边界（🔴 最重要的一节）

✅ 你能改的

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| frontend/pages/<你的板块>.js | 你的主战场。一人一个文件，别人不会碰 |
| backend/api/<你的板块>.py | 需要新接口时加在这里 |

路径里的 <你的板块> 是 fish / env / struct / ai 之一，由队长告诉你。

❌ 你绝对不能改的（改了就是事故）

| 文件 | 为什么 |
| --- | --- |
| frontend/app.js | 路由、菜单、外壳。已做成自动发现 —— 你注册了路由，菜单自动亮，不需要你改 |
| frontend/index.html | 脚本加载顺序。加新文件由队长加一行 |
| frontend/components.js | 公共件，全平台共用。你要的东西没有 → 在 PR 里说明，让队长加 |
| frontend/app.css | 全平台样式 |
| frontend/api-remote.js / mock.js | API 门面 |
| frontend/pages/<别人的板块>.js | 别人的文件 |
| backend/server.py | 服务器主文件 |
| scripts/acceptance.py | 验收脚本。已做成自动发现，你加了页面它会自动认出来 |
| data/ 下的参数库 | 参数带文献出处，改动要队长确认 |

为什么这么严：4 个 AI 同时改同一个文件 → 冲突必然发生，而且没有人会解冲突。

一人一个文件，物理上不可能撞车。

需要改公共文件怎么办

不要自己改。 在 PR 描述里写清楚：

「我需要 components.js 里加一个 XX 组件，用来做 YY」

队长会加，加完你再用。

3. 三条硬规矩（违反任何一条，PR 会被打回）

规矩 1：用现成的公共件，不要自己造

components.js 里已有（先读开头注释块拿完整清单和用法）：

stat-card（数值卡）、trend-chart（趋势图）、event-list（事件列表）、

time-range（时间窗）、page-head（页头）、source-tag（来源标签）、

help-dot（阈值依据问号）、command-flow、heat-grid。

不允许自己写一个长得差不多的卡片。全平台要长一个样。

规矩 2：数据一律走 API，不许编

/* ✅ 对 */

const d = API.xxx();

return (d && d.items) || [];

/* ❌ 错 —— 写死数字 */

return [{ ts: Date.now(), value: 3.14 }];

/* ❌ 错 —— 直接读别的板块的全局变量 */

return window.SOME_OTHER_BOARD_DATA;

数据拿不到就显示「—」或"暂无数据"，绝对不许编一个看起来合理的值。

这不是洁癖。这个项目里每一个数字都要能回答"它哪来的"。

编一个数字，答辩时被问一句就塌。

规矩 3：界面上不许出现裸英文

/* ❌ 错 */

'<td>{{ row.quality }}</td>'          // 会显示 "good"

/* ✅ 对 —— 用 components.js 里集中定义的 CN 映射表 */

'<td>{{ CN.quality[row.quality] }}</td>'   // 显示 "正常"

枚举字段（quality / source / risk_level / alarm_status …）一律经 CN 表转中文。

验收第 6 条专门查这个，还有自测。

4. 完成标准（Definition of Done）

四条全过才算做完。少一条 PR 会被打回。

| # | 标准 | 怎么验 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收脚本 8 项全过 | 双击 验收检查.bat |
| 2 | 浏览器 Console 里 Errors = 0 | 打开你的页面按 F12 → Console |
| 3 | 页面自检 6 条 | 见下 |
| 4 | 时间窗切换、按钮都点过一遍有反应 | 手动点 |

🔴 第 2 条为什么特别重要

Vue 会把计算属性里的报错吞掉。 后果是：

页面看着完全正常，但某个列表永远是空的 ——

验收脚本查不出来，只有浏览器控制台能看到。

我们已经被这个坑绊过一次：海况页的"海况事件"列表恒为空，

页面照常渲染、8 项验收全过，直到有人在控制台看到 ReferenceError 才发现。

所以：打开页面 → F12 → Console → Errors 必须是 0。

页面自检 6 条（前端骨架规范 第六节）

☑ 用四个模板之一，不另起布局

☑ 页面顶部有数据来源标签（<page-head :sources="[...]">）

☑ 每个数值带单位与来源

☑ 数据缺失显示「—」而不是白屏

☑ 时间窗切换后所有图表一起刷

☑ 不直接读别人板块的数据（一律走 API）

5. 交付方式：fork → 发 PR

① 在 GitHub 上点仓库页面的「Fork」按钮

→ 你的账号下多一份一模一样的代码

② 克隆你自己那份，只改你那个文件

③ 改完提交、推送，然后在 GitHub 上点「Pull Request」

→ 队长会收到通知

④ 队长跑一遍验收

→ 过了就 Merge；没过会留言让你改

PR 描述里请写清楚：

我做了哪个路由（比如 /fish/growth）

我新增/修改了哪些文件

我需要队长配合什么（比如"请在 index.html 加一行"）

我验收的结果（8/8？Console 0 错误？）

6. 🔴 已知的坑（我们踩过的，你别再踩）

坑 1：computed 不读 `tick` → 数据回来也不重算

/* ❌ 数据是异步拉的，这个 computed 会被永久缓存，页面永远是空的 */

rows: function () { return API.xxx().items; }

/* ✅ 读一次 tick，数据更新时才会重算 */

rows: function () { this.tick; return API.xxx().items; }

配套：mounted 里 API.subscribe(...)，beforeUnmount 里取消订阅。

这个坑队长踩过三次。

坑 2：template 是字符串数组，漏一个标点整个前端白屏

template: [

'<div>',

'  <div class="card">',     // ← 行尾逗号不能漏

'    <b>文字</b>',          // ← 字符串里的单引号要写成 \'

'  </div>',

'</div>'

].join('\n')

你一个标点写错，会把全部 17 个页面一起弄白屏（队长刚踩过：漏一个 ',，

整个平台打不开，只能靠 node --check 定位到第几行）。

所以提交前一定要跑 `验收检查.bat`。

坑 3：Vue 吞掉计算属性里的异常（见第 4 节第 2 条）

坑 4：改了阈值/参数，忘了改仿真数据

如果新阈值让某个判断永远触发不到（或天天误报），页面看着没错，但功能是死的。

⚠️ 这个项目有一条设计原则：该静默时静默，该报警时报警。

设定阈值后，请确认：

平常情况不越线（否则黄色预警天天响 = 没有预警）

异常情况能越线（否则功能触发不了）

坑 5：写死阈值

水温告警线按养殖鱼种自动取值（见 data/鱼种温度参数.json 和 data/farm.json）。

不要写死 20.5℃ 这类数字 —— 这是上一版犯过的错，导致大黄鱼在长得最好的时候被报警。

7. 这个项目的三条价值观（你的产出要符合）

| # | 价值观 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不编数据 | 拿不到就显示「—」。宁可空着，不给假值 |
| 2 | 每条数据可追溯 | 每个数字都要能回答"哪来的"。参数带文献出处，实测带时间戳 |
| 3 | 离线可用 | 现场不能赌网络。联网只能是显式动作，页面渲染永远读本地 |

第 3 条尤其注意：平台要在拔掉网线的状态下正常演示。

如果你的页面需要联网才能显示，那就是错的。

8. 有疑问怎么办

| 情况 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 接口不够用 | 在 backend/api/<你的板块>.py 里加，PR 里说明 |
| 公共件不够用 | 不要自己造，PR 里说明，让队长加 |
| 看不懂某个已有页面 | 在群里问，别猜 |
| 验收过不了 | 先看报错信息，还不行就把报错原文发群里 |

9. 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-06 | 首版。确立「一人一个页面文件」的分工、自动发现机制、三条硬规矩、完成标准 |

这份指南会随开发阶段更新。 每阶段重新发一次，动手前确认你读的是最新版。